## Slide 1: GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
Aula: 02
Prof.: Fabrício Varajão

## Slide 2: Conteúdo
Introdução a Gerência de Projetos
  Benefícios
  Características
  PMI
  Ciclo de Vida
  Gerente de Projetos
  Processos
  Controle

## Slide 3: Gerência de Projetos
Gerenciar projetos de forma eficiente é um dos grandes desafios do executivo atual;
Importante adotar o gerenciamento não como profissão mas como metodologia;
Criar cultura na organização.

## Slide 4: Benefícios
Redução no custo e prazo de desenvolvimento de novos produtos;
Aumento no tempo de vida dos novos produtos;
Aumento de vendas e receita;
Aumento do número de clientes e de sua satisfação; e
Aumento da chance de sucesso nos projetos.

## Slide 5: Projeto
É definido como instrumento fundamental para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e serviços;
Empreendimento único, com início e fim definidos, que utiliza recursos limitados e é conduzido por pessoas, visando atingir metas e objetivos pré-definidos estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade.

## Slide 6: Todo projeto é
Temporário
Único
Progressivo

## Slide 7: Todo projeto é
Temporário
Único
Progressivo
Todo projeto tem um início e um fim definidos. O projeto termina quando os objetivos para o qual foi criado são atingidos ou quando se torna claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão mais ser atingidos ou a necessidade do projeto não existe mais.

## Slide 8: Todo projeto é
Temporário
Único
Progressivo
Todo produto ou serviço gerado por um projeto é diferente de outros produtos e serviços. Os projetos envolvem a realização de algo jamais realizado anteriormente e logo é único.

## Slide 9: Todo projeto é
Temporário
Único
Progressivo
À medida que é mais bem compreendido, ele é progressivamente elaborado, ou seja, maior é o detalhamento das características peculiares que o distinguem como único.

## Slide 10: Projeto para o PMI
Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar atividades que visem atingir os requisitos do projeto.

## Slide 11: Ciclo de vida
Descreve o conjunto de processos que devem ser seguidos para que o projeto seja bem gerenciado.

## Slide 12: Sucesso na gestão
Está relacionado ao alcance dos seguintes objetivos: entrega dentro do prazo previsto, dentro do custo orçado, com nível de desempenho adequado, aceitação pelo cliente, atendimento de forma controlada às mudanças de escopo e respeito à cultura da organização.

## Slide 13: Gerente de Projetos
Sua função é "gerenciar" o progresso do empreendimento e através das variáveis (qualidade, custo, prazo e escopo) verificar seus desvios.
Desta forma, seu objetivo geral é proporcionar que as falhas inerentes aos processos sejam minimizadas.

## Slide 14: Gerente de Projetos
O gerente deve ser designado desde o início do projeto e deve ter o apoio visível da alta administração.
Ele deve ter a sua competência reconhecida pelos demais interessados no projeto, embora não precise ter profundo conhecimento técnico uma vez que sua competência está mais voltada para o entendimento geral e não para o específico (DINSMORE e CAVALIERI, 2003).

## Slide 15: Gerente de Projetos
Possui várias atividades e responsabilidades, como por exemplo:
  definir e controlar os objetivos do projeto; definir e controlar os requisitos do produto; definir e controlar os riscos do projeto; definir e avaliar os fatores críticos de sucesso do projeto; definir e avaliar os pontos fortes e pontos fracos do projeto; definir e controlar o cronograma; verificar o esforço, avaliar o projeto e a equipe com métricas; alocar e gerenciar recursos (orçamento, materiais, pessoas); definir prioridades; coordenar interações entre os envolvidos no projeto; assegurar que os prazos e custos estão sendo mantidos dentro do planejado; assegurar que os produtos do projeto atendam aos critérios de qualidade e que estejam de acordo com os padrões estabelecidos; formalizar a aceitação dos artefatos resultantes de cada fase do ciclo de vida do projeto; elaborar relatórios de avaliação e de acompanhamento da situação do projeto; participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do projeto.

## Slide 16: Gerente de Projetos
Possui várias atividades e responsabilidades, como por exemplo:
  definir e controlar os objetivos do projeto; definir e controlar os requisitos do produto; definir e controlar os riscos do projeto; definir e avaliar os fatores críticos de sucesso do projeto; definir e avaliar os pontos fortes e pontos fracos do projeto; definir e controlar o cronograma; verificar o esforço, avaliar o projeto e a equipe com métricas; alocar e gerenciar recursos (orçamento, materiais, pessoas); definir prioridades; coordenar interações entre os envolvidos no projeto; assegurar que os prazos e custos estão sendo mantidos dentro do planejado; assegurar que os produtos do projeto atendam aos critérios de qualidade e que estejam de acordo com os padrões estabelecidos; formalizar a aceitação dos artefatos resultantes de cada fase do ciclo de vida do projeto; elaborar relatórios de avaliação e de acompanhamento da situação do projeto; participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do projeto.

## Slide 17: Henry Gantt
Conhecido como pai de técnicas do planejamento e do controle;
Precursor do WBS (Work Breakdown Structure) ou EAP (Estrutura Analítica do Projeto);
Nos anos 50 dois modelos programados do projeto matemático foram desenvolvidos: PERT, CPM.

## Slide 18: PMI
Em 1969 o PMI começa a atuar seguindo a premissa que as ferramentas e técnicas são comuns, independente da atuação;
Em 1981 seus diretores autorizam o desenvolvimento do PMBoK.

## Slide 19: PMI
Para a PMI um gerente de projeto deverá estar atento a todo o contexto que dirá respeito à sua gerência, ao ciclo de vida (divisão por fases), aos stakeholders (os envolvidos direta e indiretamente com o projeto), às influências organizacionais e às influências sócio-econômicas. Destacam-se como habilidades gerenciais: a liderança, a comunicação, a negociação, a resolução de problemas e a influência na organização

## Slide 20: Como resolver problemas
Passos comuns à resolução de problemas (problem solving):
  Definir o problema;
  Balancear opções;
  Escolher um caminho;
  Implementação; e,
  Avaliação.

## Slide 21: Abordagem tradicional
Distinguimos cinco grupos de processos no desenvolvimento de um projeto:
  Iniciação;
  Planejamento;
  Execução;
  Monitoramento e Controle; e,
  Encerramento.

## Slide 22: Grupos de processos
1 - Iniciação;
2 - Planejamento;
3 - Execução;
4 - Monitoramento e Controle; e,
5 - Encerramento.
Sendo os estágios 2,3 e 4 executados algumas vezes dependendo do projeto.

## Slide 23: Mantendo o controle
Planejamento de projeto;
Análise de valor agregado;
Gerenciamento de riscos de projeto;
Cronograma; e,
Melhoria de processo.

## Slide 24: Conclusão
Fomos apresentados a definição de projeto e ao ciclo de vida;
Vimos a importância gerência de projetos e do gerente de projetos para as organizações e várias atividades relacionadas;
Entendemos que existem processos e estes são agrupados em 5 categorias ou grupos.

## Slide 25: Atividades
Verificar o conteúdo disponível no site, principalmente até a página 8 da apostila.

## Slide 26: Referências
VARAJÃO, F. F.. Gerência de Projetos. FIC – Faculdades Integradas Campograndenses. Rio de Janeiro, 2016. (Apostila)